**Darbų atlikimo aktas /2018.06.29/**

**Sodo gatvių remontas naudojant žvirgždo skaldą (fr 0-32) Skaldos tiekėja UAB “Greiferlita”. Šios įmonės transportu skalda atvežta į vietą ir išlyginta jos išnuomotu ekskovatoriumi.**

**Žvirgždo skalda fr 0-32 vežta I blogiausias gatvių vietas ir**

**paskirstyta į gatves sekančiai:**

 **Pagubės sodų 4-oji 1,5 sav.**

 **Pagubės sodų 5-oji 4 sav.**

 **Pagubės sodų 6-oji 3sav.**

 **Pagubės sodų 9-oji 2 sav.**

 **Pagubės sodų 10-oji..…0,5 sav.**

 **Pagubės sodų 12-oji 1 sav.**

 **Pagubės sodų 13-oji 2 sav.**

 **Pagubės sodų 15-oji 1 sav.**

 **Pagubės sodų 16-oji 3 sav.**

 **Pagubės sodų 19-oji 2sav.**

 **Pagubės sodų 20-oji 2 sav.**

 **Pagubės sodų 21 –oji 2 sav.**

 **Pagubės sodų 22-oji 1 sav.**

 **Pagubės sodų23-oji 2 sav.**

 **Pagubės sodų25-oji 1 sav.**

 **Pagubės sodų 26-oji 3 sav**

 **Pagubės sodų 29-oji 2 sav.**

 **Pagubės sodų 30-oji 1 sav.**

 **Viso atvežta 34 savivarčiai (578 tonos žvirgždo skaldos , fr 0-32). Gatvių lyginimą atliko UAB “Greiferlita” ekskovatorius. Dirbo tris darbo dienas (23,5 darbo valandas, neiskaitant laiko ekskovatoriaus atvykimui ir išvykimui).**

**SB “Ažuolynas” pirmininkas Albinas Giriūnas**

**SB “Ažuolynas” valdybos narys Vytautas Kedaitis**